四、采 购 需 求

（以下采购需求由采购人：宣城市经济技术开发区消防救援大队提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评审委员会评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请按本采购文件“供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；

4、根据下列采购需求中，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、施工范围、施工工期、项目经理、执业证书信息等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

5、★条款须满足或优于采购文件要求，否则响应无效；非★条款由评审委员会讨论后酌情评审。

（一）项目介绍：

项目名称：宣城市经开区消防科普教育基地项目

最高限价：1500000元

（二）项目介绍

1、项目概况：本项目是宣城经开区消防科普教育基地设计施工一体化项目。项目内容包含序厅（主题墙）、消防发展史、火灾案例警示（3D影院）、粉尘爆炸演示、气体爆炸演示、隐患查找区、灭火模拟区、电动车火灾模拟区、VR逃生区、逃生模拟区（含逃生缓降）、模拟报警区、联动演示区、知识抢答区、心肺复苏体验区、尾厅等。包括但不限于该项目的方案设计、方案深化和优化、初步设计（按招标人要求）、施工图 设计、设计概算、材料采购、设备采购及施工图纸范围内的全部施工（EPC 总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、保修期内的维修等相关工作）。

2、计划工期：90日历天；

3、质量标准：合格；

4、安全要求：建设期间内不发生安全事故；期间安全教育、安全施工、安全防护及所发生的安全事故由施工方全部负责；

5、其他要求：

（1）供应商应具备建筑装饰工程设计专项乙级资质；同时具备建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质，具有合法有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）拟派驻本项目负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格且在响应供应商注册，具备有效的安全生产考核合格证书。

（三）申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目专门面向中小企业；

企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4.本项目的特定资格要求：本项目接受联合体投标，联合体须满足以下条件：（1）联合体应提交联合体各成员单位共同签订的联合体协议，联合体协议中必须明确联合体牵头方及其他各成员单位名称、职责分工。（2）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各成员不得再单独参加或者与其他企业另外组成联合体参加本项目的政府采购活动，否则投标无效。（3）联合体牵头方及成员总数量不得超过2家，由具有建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质的联合体成员作为牵头方。

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本；（复印件或扫描件加盖供应商公章）

2、供应商提供建筑装饰工程设计专项乙级资质证书和建筑装修装饰工程专业承包二级以上资质证书；（复印件或扫描件加盖供应商公章）

3、供应商提供安全生产许可证；（复印件或扫描件加盖供应商公章）

4、拟派驻本项目负责提供建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书且在响应单位注册，同时提供安全生产B类证书；（复印件或扫描件加盖供应商公章）

4、授权委托书；（按规定格式）

5、供应商声明函；（按规定格式）

6、中小企业声明函；（按规定格式）

7、联合体协议；（联合体参加须提供，按规定格式）

8、其他要求。（按采购需求提供）

（五）合同主要条款：

1、付款方式：工程进度款按照每月经甲方审核后的已完成合格工程量的 70%支付,工程竣工验收合格后支付到经甲方审核后已完合格工程量的 80%,审核结束支付至审核确认决算价的 97%，工程款的 3%作为质量保证金，待质量缺陷期满无质量争议后无息返还 3%质量保证金。

2、履约保证金：成交供应商在领取《中标通知书》之日起 5 日内须向采购人交纳履约保证金(允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交），金额为成交价的 2%，履约完成并验收合格后无息退还。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协

商解决不成的，提交宣州区人民法院裁决 。

（六）本项目所属行业为建筑业或其他未列明行业。

详细评价表

| 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 （20分） | 投标报价 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 注：以最终报价进行计算。 |
| 商务部分 （19分） | 企业履约能力 （6分） | 投标人提供管理体系认证证书： 1、质量管理体系认证证书（ISO9001或GB/T19001） 2、职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001或GB/T45001） 3、环境管理体系认证证书（ISO14001或GB/T24001） 每提供一个以上证书且认证所覆盖范围须包含类似于“科普展品、展品展览、技术服务等”，得1分。 （需提供证书复印件和“全国认证认可信息公共服务平台”查询截图，不提供、提供不全不得分。证书持有者必须与投标人名称一致。） |
|  | 企业业绩 （16分） | 业绩时间：2020年1月至今。 1、提供同类型消防安全科普馆、教育馆、体验馆、展览馆等总承包业绩，每提供一个得5分，最多得10分； 2、提供其它类似安全科普馆、教育馆、体验馆、展览馆业绩，每提供一个得3分，最多得6分； （须提供中标通知书、合同（首页、金额页、双方盖章页）、中标公告网页截图，不提供、提供不全不得分，以上业绩不重复计分。） |
| 技术部分 （61分） | 项目质量保证 （11分） | 综合评价产品质量保证方案的科学性、完善性、合理性等综合打分 1、产品质量保证方案科学严谨、方案完善、合理的，得6分； 2、产品质量保证方案科学较为严谨、方案较为完善、较为合理的得3分； 3、产品质量保证方案科学不够严谨、方案不够完善、不够合理的得1分； 4、未提供不得分。 |
|  |  | 投标人提供项目概况内不限于“火灾报警训练、隐患排查、模拟灭火区、逃生模拟区、VR逃生区”等相关设备检测报告（由国家质量监督检验检疫部门授权或认定的检测机构出具的第三方检测报告，具备CMA认定标志或CNAS资格的检测机构出具）进行打分，每提供一个得1分，最多得5分。（需提供证书扫描件，证书持有者必须与投标人名称一致。） |
|  | 项目总体设计方案 （20分） | 根据投标人提供的设计方案是否满足主题思想及亮点部分总体设计；设计方案整体布局及总体理念是否具有合理性、完整性、科学性、针对性；展品（展项）设计是否先进；设计方案包含但不限于（平面图、立面图、鸟瞰图、动线图、三视图、空间效果图）等进行综合打分： 1、主题新颖、布局合理、动线流畅、设计先进、效果优得10 分；2、主题较为新颖、布局较为合理、动线较为流畅、设计较为先进、效果一般得6分； 3、主题不够新颖、布局不够合理、动线不够流畅、设计不够先进、效果较差得 2 分； 4、未提供或提供的内容不完整，不得分。 |
|  |  | 根据投标人提供的施工图纸， 1、完整、齐全、可行、与效果图相符、施工设计满足规范及使用功能要求、施工图纸满足施工现场和甲方需求，得10 分； 2、较为完整、较为齐全、较为可行、与效果图较为相符、施工设计大部分满足规范及使用功能要求、施工图纸大部分满足施工现场和甲方需求，得6分； 3、不够完整、不够齐全、可行性一般、与效果图不够相符、施工设计基本满足规范及使用功能要求、施工图纸基本满足施工现场和甲方需求，得 2 分； 4、未提供或提供的内容不完整，不得分。 |
|  | 项目总体技术方案 （15分） | 投标人满足招标文件的技术要求，对所供的设备进行产品性能、功能描述： - 清晰、完整合理，切实可行,得6分； - 较为清晰、较为合理，实施可行,得3分； - 不够清晰、完整，实施有困难的,得1分； 4、未提供或提供的内容不完整，不得分。 |
|  |  | 投标人提供设备的以下技术资料，包括系统实现目标、系统功能、 UI （界面）设计、多媒体脚本技术实现方案等内容进行综合打分： 1、方案内容完整（目标、功能、 UI（界面） 设计、 多媒体脚本技术实现方案等四方面）、技术实现描述清楚、设计合理，功能完善，得6分； 2、方案内容较为完整（目标、功能、 UI（界面） 设计、 多媒体脚本技术实现方案等四方面）、技术实现描述较为清楚、设计较为合理，功能较为完善，得3分； 3、方案内容不够完整（目标、功能、 UI（界面） 设计、 多媒体脚本技术实现方案等四方面）、技术实现描述不够清楚、设计不够合理，功能不够完善，得1分； 4、未提供或提供的内容不完整，不得分。 |
|  |  | 投标人提供设备的操作性能和设备的稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性是否满足参数要求，提供详细产品清单，符合采购人使用标准，根据满足情况综合打分： 1、设备的操作性能好，设备的稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性满足参数要求，得3分； 2、设备的操作性能较好，设备的稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性较为满足参数要求，得2分； 3、设备的操作性能一般，设备的稳定性、兼容性、扩展性、易操作性和安全性基本满足参数要求，得1分； 4、未提供或提供的内容不完整，不得分。 |
|  | 项目总体实施方案 （15分） | 项目方案： 1、施工方案全面完整、针对性强、切实可行，施工工艺先进、科学，可操作性突出、合理性优秀，项目供货、安装、调试内容计划详实针对性及可实施性强，项目实施进度安排合理、进度目标明确、可行性强，项目人员配置齐全合理、专业配套，具备相关岗位证书，有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价措施，得10分； 2、施工方案较为完整、针对性较强，施工工艺较为先进、科学，可操作性较为突出、合理性较为优秀，项目供货、安装、调试内容计划详实针对性及可实施性较强，项目实施进度安排较为合理、进度目标较为明确、可行性较为强，项目人员配置齐全较为合理、专业配套，具备相关岗位证书，有较为可行的提高工程质量、保证工期、降低造价措施，得6分； 3、施工方案不够完整、针对性不够强，施工工艺不够先进、科学，可操作性不够突出、合理性不够优秀，项目供货、安装、调试内容计划详实针对性及可实施性不够优秀，项目实施进度安排不够合理、进度目标不够明确、可行性不够强，项目人员配置齐全不够合理、专业配套，得3分。 4、未提供或提供的内容不完整，不得分。 |
|  |  | 1、培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容、培训周期等）详尽，售后保障（包括但不限于上门服务、应答时间、处理时间、应急解决措施及本地化售后服务等）合理，应急保障措施具体、有效、全面。质量保证，自安装交付后质保不少于2年承诺，备用配件价格清单，得5分； 2、培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容、培训周期等）较为详尽，售后保障（包括但不限于上门服务、应答时间、处理时间、应急解决措施及本地化售后服务等）较为合理，应急保障措施较为具体、有效、全面。质量保证，自安装交付后质保提供1年承诺，备用配件价格清单，得3分； 3、培训方案（包括但不限于培训计划、培训内容、培训周期等）不够详尽，售后保障（包括但不限于上门服务、应答时间、处理时间、应急解决措施及本地化售后服务等）不够合理，应急保障措施较为具体、有效、全面。质量保证，自安装交付后质保未提供承诺，备用配件价格清单，得1分。 4、未提供或提供的内容不完整，不得分。 |